Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.09.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:00 | Teoria su Waterfall, Iterativo ed Evolutivo  Ed è ho risolto il problema degli orari di lavoro con il Gantt |
| 9:00 -9:50 | Ho iniziato a fare i primi punti della documentazione dal 1 al 4 escluso  In questi 50 minuti ho fatto l’abstract ed il punto 1 Introduzione della documetazione |
| 10:05-11:35 | Ho fatto tutto il punto 2 Analisi della documentazione (Analisi del dominio, requisiti, Use case, Pianificazione ed Analisi dei mezzi) |
| 13:15-14:45 | Ho continuato a fare la documentazione e ho finito il punto 3 Progettazione con Design architettura del sistema, dati e database, interfacce e procedurale |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianficazione sono a pennello con il tempo, un po’ indietro perché oggi dovevamo iniziare l’implementazione ma ho comunque un cuscino di tempo quindi non ho problemi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima lezione dovrei iniziare l’implementazione |