Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.10.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-8:40 | Siamo andati da Palucci a darci qualche informazione su unity |
| 8:40-9:00 | Teoria agile, kanban e scrum |
| 9:00-9:50 | Ho avuto problemi di proxy ad utilizzare git |
| 10:05-11:35 | Ho iniziato a costruire su unity i 3 livelli e prima di pranzo ho finito il livello 3 |
| 13:15-14:45 | Ho concluso sia il livello 2 e 1 e ho documentato tutto quello che ho fatto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto problemi di proxy ad utilizzare git, mi dava un errore strano quando cercavo di fare un push, riconfigurando git in locale si è messo a posto il problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione siamo indietro di qualche ora, ma non è un problema perché abbiamo una settimana di cuscino |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro dovrei iniziare e finire le decorazioni di tutti i livelli, inserendo chiavi porte, tutti i modelli 3d necessari |